ARTISAN-HUB

Plateforme de mise en relation artisans & clients

Dossier de projet – Version 1.0

Préparé par :

ADJOGUENU Kossi Thiery-Emmanuel (EmmaDjog)

Développeur Web – AKTE

IAI-Togo, Lomé – Juin 2025

# 1. Présentation du projet

Artisan-Hub est une plateforme web collaborative destinée à connecter des artisans locaux (menuisiers, plombiers, électriciens, couturiers, etc.) avec des clients à la recherche de services qualifiés. Le projet est développé en équipe dans le cadre de la formation à l'IAI-Togo.

# 2. Objectifs

## 2.1 Objectifs généraux

- Faciliter la visibilité des artisans locaux en ligne

- Offrir une interface simple pour que les clients trouvent et contactent des prestataires

- Proposer un système d'inscription et de gestion de profil artisan

## 2.2 Objectifs techniques

- Développer des pages HTML/CSS responsives et accessibles

- Implémenter une page d'inscription fonctionnelle avec validation

- Assurer une collaboration efficace via Git/GitHub (branches, pull requests)

- Respecter les bonnes pratiques de codage et de versioning

# 3. Périmètre fonctionnel

Le projet couvre les modules suivants pour la version 1.0 :

| Module | Description | Statut |
| --- | --- | --- |
| Page d'accueil | Présentation de la plateforme et navigation principale | ✅ Terminé |
| Inscription | Formulaire d'inscription artisan (HTML/CSS, branche Inscription) | 🔄 En cours |
| Connexion | Page de login sécurisée avec validation | 📋 Planifié |
| Profil artisan | Affichage et édition du profil, photo, compétences | 📋 Planifié |
| Recherche | Moteur de recherche par métier et localisation | 📋 Planifié |
| Messagerie | Chat simple entre client et artisan | 🔮 Version 2 |

# 4. Organisation de l'équipe

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| ADJOGUENU K. Thiery-Emmanuel | Développeur Front-end | Page Inscription, CSS layout, Git |
| MDJ228 | Lead Developer / Chef de projet | Architecture, revue de code, GitHub |
| [Membre 3] | Développeur Back-end | Base de données, API, authentification |
| [Membre 4] | Designer UI/UX | Maquettes, charte graphique, responsive |

# 5. Planning prévisionnel

| Sprint | Tâches principales | Début | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Structure HTML, maquettes, mise en place Git | 01/06/2025 | 07/06/2025 |
| Sprint 2 | Page d'accueil + page Inscription (en cours) | 08/06/2025 | 21/06/2025 |
| Sprint 3 | Connexion, validation formulaires, responsive | 22/06/2025 | 05/07/2025 |
| Sprint 4 | Profil artisan, recherche, tests intégration | 06/07/2025 | 20/07/2025 |
| Sprint 5 | Corrections, déploiement, documentation finale | 21/07/2025 | 31/07/2025 |

# 6. Technologies utilisées

## Front-end

- HTML5 / CSS3 (Flexbox, Grid, animations)

- Google Fonts (Poppins) – typographie principale

- JavaScript (vanilla) – interactions et validation

## Outils & collaboration

- Git / GitHub – versioning et collaboration (branche Inscription)

- VS Code – éditeur principal avec Emmet et extensions CSS

- Figma – maquettes et prototypage UI

## Hébergement (prévu)

- GitHub Pages ou Netlify pour la démo publique

# 7. Risques et mesures

| Risque identifié | Probabilité | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- |
| Conflits de merge Git entre branches | Élevée | Revue de code systématique, conventions de nommage |
| Retards dans les livraisons de sprint | Moyenne | Daily standup hebdomadaire, re-priorisation |
| Incompatibilité CSS entre navigateurs | Moyenne | Tests cross-browser, utilisation de prefixes |
| Perte de code (pas de backup) | Faible | Push régulier sur GitHub, tags de version |

# 8. Livrables attendus

- Code source hébergé sur GitHub (repository MDJ228/Artisan-Hub)

- Application web déployée et accessible en ligne

- Documentation technique (README, commentaires de code)

- Présentation finale du projet (slides + démo live)

- Rapport de projet (ce document, version finale)

# 9. Contact & liens

Développeur : ADJOGUENU Kossi Thiery-Emmanuel

GitHub : github.com/emmadjog-alt

Projet : github.com/MDJ228/Artisan-hub

Contact : AKTE – Freelance Web Development, Lomé, Togo